Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1

1.1. Наименование проекта	1

1.2. Заказчик / Разработчик	1

1.3. Нормативные документы	1

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	1

2.1. Назначение	1

2.2. Цели создания	2

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ	2

3.1. Функциональные требования	2

3.2. Нефункциональные требования	3

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ	4

4.1. Экран авторизации	4

4.2. Главный экран калькулятора	4

4.3. Экран управления профилями	4

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	5

5.1. Аппаратные требования	5

5.2. Программные требования	5

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	5

7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СДАЧИ	6

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ	6

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	7

10. ПРИЛОЖЕНИЯ	7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование проекта

«Баллистический калькулятор для стрелкового и артиллерийского вооружения» — мобильное приложение для Android, предназначенное для расчёта траектории снаряда, поправок на прицеле и сохранения профилей оружия с учётом метеорологических условий и типа вооружения.

1.2. Заказчик / Разработчик

- Заказчик: [Указать ФИО / Организацию / Подразделение]

- Разработчик: [ФИО исполнителя / Команда / Организация]

Примечание: если проект учебный — укажи ВУЗ и кафедру.

1.3. Нормативные документы

Разработка ведётся в соответствии с:

- Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»

- ГОСТ 34.602–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 — жизненный цикл ПО

- ГОСТ Р 58257–2018 — мобильные приложения. Общие требования

- Приказ Мин цифры России № 138 от 04.04.2022 — рекомендации по разработке мобильных приложений

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение

Приложение предназначено для:

- Расчёта баллистической траектории снаряда с учётом сопротивления воздуха

- Определения поправок на оптическом, механическом прицеле или угломере миномёта

- Учёт влияния погодных условий (температура, давление, ветер)

- Сохранения и управления профилями оружия и снарядов

- Авторизации пользователя по позывному и номеру подразделения

- Переключения между ролями (снайпер, миномётчик и др.)

2.2. Цели создания

- Повышение точности стрельбы за счёт автоматизированного расчёта поправок

- Упрощение подготовки стрелка/наводчика к применению оружия

- Персонализация настроек под конкретного пользователя и тип вооружения

- Обеспечение тактической гибкости (мультипрофильность)

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ

3.1. Функциональные требования

| 3.1.1 | Авторизация | Ввод позывного и номера дивизии. Без пароля (в текущей версии). |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Мультипрофильность | Возможность переключения между ролями: снайпер, миномётчик, пулемётчик и др. |
| 3.1.3 | Выбор оружия | Выпадающий список доступного оружия, фильтруемого по текущей роли. |
| 3.1.4 | Выбор снаряда | Выпадающий список снарядов для выбранного оружия. |
| 3.1.5 | Ввод метеоусловий | Поля: температура (°C), давление (мм рт.ст.), скорость и направление ветра (°), угол выстрела (°), дистанция до цели (м). |
| 3.1.6 | Расчёт по формулам | Автоматический расчёт: — Макс. высота (идеал) — Время полёта (идеал) — Дальность (идеал) — Сила сопротивления воздуха — Реалистичная траектория (численный метод Эйлера) |
| 3.1.7 | Поправки на прицел | Автоматический расчёт в единицах: мила, MOA, деления, артиллерийские тысячные — в зависимости от типа прицела. |
| 3.1.8 | График траектории | Визуализация траектории снаряда на Canvas. |
| 3.1.9 | Сохранение профиля | Сохранение конфигурации (оружие + снаряд) с привязкой к пользователю и роли. |
| 3.1.10 | Загрузка профиля | Выбор из списка сохранённых профилей текущей роли. |
| 3.1.11 | Удаление профилей | Очистка профилей для текущей роли. |
| 3.1.12 | Выход из системы | Сброс сессии пользователя. |

3.2. Нефункциональные требования

| Производительность | Расчёт должен занимать не более 1 секунды на устройствах среднего класса (API 24+) |
| --- | --- |
| Надёжность | Приложение не должно аварийно завершаться при корректном вводе данных |
| Безопасность | Не хранит чувствительные данные (пароли, геолокация). Соответствует ФЗ-152 (персональные данные — только позывной и номер дивизии — не являются ПДн по смыслу закона, если не привязаны к реальному ФИО) |
| Совместимость | Поддержка Android 7.0 (API 24) и выше |
| Интерфейс | Соответствие Material Design 3, поддержка русского языка, интуитивно понятный UX |
| Локализация | Поддержка только русского языка (в текущей версии) |
| Тестирование | Должны быть проведены модульные тесты формул и UI-тесты основных сценариев |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ

4.1. Экран авторизации

- Поля: «Позывной», «Номер дивизии»

- Кнопка: «Войти»

4.2. Главный экран калькулятора

- Шапка: позывной, дивизия, переключатель роли

- Выбор оружия → выбор снаряда

- Поля ввода метеоусловий

- Кнопки: «Рассчитать», «Сохранить профиль», «Мои профили», «Выйти»

- Карточка с результатами расчётов

- График траектории

4.3. Экран управления профилями

- Список сохранённых профилей текущей роли

- Кнопка «Очистить профили роли»

- Кнопка «Закрыть»

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5.1. Аппаратные требования

- Устройство на Android 7.0 (API 24) и выше

- ОЗУ не менее 2 ГБ

- Свободное место на диске: 50 МБ

5.2. Программные требования

- Язык: Kotlin

- UI-фреймворк: Jetpack Compose

- Хранение данных: DataStore (Preferences)

- Минимальная SDK: API 24

- Целевая SDK: API 34

- Сборка: Gradle (Kotlin DSL)

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Приложение не собирает персональные данные в понимании ФЗ-152 (позывной и номер дивизии не идентифицируют физическое лицо без дополнительных данных).

- Все данные хранятся локально на устройстве.

- Нет интернет-доступа — исключает утечки.

- Нет рекламы и трекеров.

- В будущем — при добавлении PIN-кода — использовать EncryptedSharedPreferences.

7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СДАЧИ

| 7.1 | Анализ и проектирование | 15.09.2025 – 30.09.2025 | • Сбор требований к функционалу • Выбор архитектуры (MVVM + Repository) • Проектирование моделей данных (Weapon,Projectile,UserProfile) • Создание wireframe/макетов основных экранов • Выбор API для погоды и GPS | Утверждённое ТЗ, диаграммы классов, макеты UI, список используемых библиотек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Sprint 1: Ядро расчётов | 01.10 – 07.10.2025 | • Реализация базовой баллистической модели (вакуум) • Добавление сопротивления воздуха (численный метод) • Поддержка 4 прицельных систем (MOA, милы и др.) • Юнит-тесты для функций расчёта | Рабочий модульBallisticsEngine.kt, отчёт по тестам |
| 7.3 | Sprint 2: Управление данными | 08.10 – 14.10.2025 | • Реализация Room-базы данных • МоделиWeaponProfile,UserProfile • КлассWeaponProfileManager(создание/редактирование/удаление) • Привязка профилей к пользователю | Работающая локальная БД, возможность сохранять/загружать профили |
| 7.4 | Sprint 3: UI — Основной экран | 15.10 – 21.10.2025 | • Экран расчёта в Jetpack Compose • Поля ввода: дистанция, угол, погода, ветер • Выбор оружия и снаряда из списка • Отображение результата (точка попадания, поправки) | Функциональный UI-экран, соответствующий макету |
| 7.5 | Sprint 4: UI — Дополнительные функции | 22.10 – 28.10.2025 | • Визуализация траектории (Canvas) • Диалоги управления профилями • Адаптивный дизайн (телефон/планшет) • Стилизация (цвета, иконки, шрифты) | Полный пользовательский интерфейс, готовый к интеграции |
| 7.6 | Sprint 5: Интеграция внешних данных | 29.10 – 04.11.2025 | • Запрос геолокации через FusedLocationProvider • Получение погоды через OpenWeatherMap (Retrofit) • Автоматическое заполнение полей температуры/давления • Обработка разрешений (location, internet) | Работающая автоматическая подгрузка погоды и координат |
| 7.7 | Sprint 6: Финальная интеграция | 05.11 – 10.11.2025 | • Обработка ошибок и исключений • Toast-уведомления и валидация ввода • Финальная сборка APK (release) | Стабильное приложение, пригодное для тестирования |
| 7.8 | Тестирование и отладка | 11.11 – 17.11.2025 | • Ручное тестирование на 2 устройствах • Поиск и исправление багов UI/логики • Проверка работы без интернета/GPS | Отчёт о тестировании, список исправленных ошибок |
| 7.9 | Документирование | 18.11 – 19.11.2025 | • Обновлённое ТЗ • Комментарии в коде | Полный пакет документации |
| 7.10 | Сдача проекта | 20.11.2025 | • Передача исходного кода (репозиторий GitHub) • APK-файл (release) • Документация • Краткая презентация/демонстрация |  |

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предоставляются следующие документы:

- Настоящее Техническое задание

- Исходный код приложения (структурированный по модулям)

- APK-файл для установки

- Руководство пользователя (в приложении или отдельно)

- Отчёт о тестировании

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Приложение считается принятым, если:

- Реализованы все функции из п.3.1

- Проходит smoke-тесты (все экраны открываются, расчёты работают)

- Нет критических багов (краши, некорректные расчёты)

- Интерфейс соответствует макетам и Material Design 3

- Документация предоставлена в полном объёме

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А: Скриншоты интерфейса

- Приложение Б: ER-диаграмма

- Приложение В: Примеры расчётов (тестовые кейсы)

- Приложение Г: Глоссарий терминов (мил, MOA, тысячные и т. д.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее Техническое задание определяет требования к разработке мобильного приложения «Баллистический калькулятор» и является основным документом, регламентирующим этапы проектирования, разработки, тестирования и сдачи проекта. Приложение разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ и отраслевыми стандартами.